資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作				 	      (100.02.01至100.04.30)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 公文管理系統 總收、總發文功能 | 92.03.15 | 99.12.30 (100.06.30) | 85% |  |
| 2 | 私立學校會計制度電腦作業系統 進行100年教育部委託之軟體維護及簽約學校(24所)問題諮詢計13件 (2)本校會計系統維護工作 | 100.01.01 持續進行 | 100.12.31 | 35% 100% |  |
| 3 | 記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統 (1)系統維護及問題諮詢計30件 (2)99學年度第2學期選課資料進檔及學期成績匯出作業 | 持續進行 100.01.26 | 100.06.30 | 100% 60% |  |
| 4 | 100學年度校內招生電腦作業 (1)外國學生入學 (2)中等學校教師數學教學碩士班 (3)碩士在職專班 (4)教科系數位學位在職專班 (5)碩士班 (6)二技在職專班 (7)大學甄選(申請入學) (8)大學甄選(繁星計畫) (9)進修學士班(申請入學) (10)博士班 (11)程式修訂計128支 | 99.12.09 99.12.09 99.12.14 99.12.16 99.12.20 100.01.03 100.02.15 100.02.15 100.02.15 100.03.29持續進行 | 100.09.30 100.03.17 100.03.17 100.03.17 100.03.31 100.03.17 100.05.31 100.05.31 100.06.16 100.06.22 | 35% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 10% 10% 100% |  |
| 5 | 淡江大學各語文版改版 | 99.09.01 | 100.02.28 | 100% |  |
| 6 | 研討會徵稿系統 | 99.09.01 | 100.02.28 | 100% |  |
| 7 | 設計教師歷程系統(第一階段) | 99.06.01 | 100.03.30 | 100% |  |
| 8 | 性別平等教育專區 | 100.01.17 | 100.03.30 | 100% |  |
| 9 | 設計教師歷程系統(第二階段) | 100.04.01 | 101.06.30 | 5% |  |
| 10 | 2011畢業典禮網頁設計 | 100.05.01 | 100.06.11 | 0% |  |
| 11 | 校內網頁及系統維護與營運(共52個) | 持續進行 | 100.1.31 | 100% |  |
| 12 | 維護學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共93支 (2)諮詢，查核，上下檔等共272件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 13 | 維護人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共13支 (2)諮詢，查核，上下檔等共52件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 14 | 維護預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共0支 (2)諮詢，查核，安裝等共11件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 15 | 維護設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共14支 (2)諮詢，查核，上下檔等共111件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 16 | 維護學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共4支 (2)諮詢，查核，上下檔等共20件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 17 | 維護其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共39支 (2)諮詢，查核，上下檔共358件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 18 | 安控平台系統維護 系統維護及使用者問題諮詢15件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 19 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 問題諮詢248使用 (2)協助教師上線使用 專兼任教師申請計1,119位 (專任799位兼任320位) (3)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 持續進行 持續進行 |  | 100% 100% 100% |  |
| 20 | ｅ服務網系統維護 (1)維護網頁線上計數器系統 (2)維護學生課程表查詢系統 本期共查詢275,786人次 (3)維護學生宿舍空調計費系統 (4)維護成績單網路申請系統 本期印製約2,508張 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 21 | 辦公室自動化系統(OA) (1)使用者問題諮詢81件 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 22 | 「學雜費管理系統」程式修訂2支及問題諮詢3件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 23 | 「綜所稅系統」系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 24 | 單一登入暨資訊系統入口網 系統維護及使用者問題諮詢40件 |  |  |  |  |
| 25 | IDC(T104、T105)機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 26 | 光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 27 | IBM印表相關設備維護管理 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 28 | ISO27001資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 29 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 30 | 聯合服務台登錄系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 31 | 新財務資訊系統開發(第一階段) | 97.12.01 | 101.07.31 (99.08.31) | 68% | 1.新增教學單位資本門預算編製作業及修訂預算編審作業，於3月份完成。 2.經第13次(3/29)工作協調會議決議，調整完成日期。 |
| 32 | 新人力資源管理系統開發 | 99.10.01 | 102.07.31 (100.03.31) | 18% | 教師招募與聘審作業系統預定100年10月先完成。 |

二、校務系統使用趨向報告

(一)教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 704.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 664.0 | 736.0 | 712.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 98.2 | 94.2 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 3.7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 3.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | 13.0 | .2 | .1 | .2 | .3 | .1 | .3 | .1 | .3 | 13.0 | 38.7 | .3 | .0 |

*100年2月2~5日(寒假)系統因RAID卡電池故障，造成服務中斷。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(五)記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .2 | .0 | .0 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .0 | .0 | .1 |

(七)公文管理系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 708.7 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 710.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 95.4 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 86.5 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 30.5 | 1.9 | 1.6 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .1 | 91.0 | .2 | .2 |

*100年2月(寒假)http服務不正常，致使用者無法正常連線。

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)全校教職員工生Email伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(五)教職員網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.5 | 0.1 | 13.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |

註:7月主機電源供應器故障。

(六)學生網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(七)畢業校友E-mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(八)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(九)學生社團網頁伺服器(STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |

(十一)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 711.76 | 744 | 717.65 | 744 | 743.65 | 720 | 744 | 720 | 743.7 | 744 | 671.27 | 744 | 720 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.96 | 100 | 99.67 | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.89 | 100 | 100 |
| 不正常中斷次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 3.73 | 0.73 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 重開機次數 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .5 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .6 | .8 |

(二)成績單申購系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 重開機次數 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .8 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .6 | 1.7 |

(三)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .4 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .3 | .1 | .1 | .6 | .5 |

(四)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .6 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.3 | .5 |

(五)空調控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 712.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .6 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.3 | .5 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)淡水校園 (7間電腦實習室，共計510台電腦)

1.開放時間：週一~週五08:20~21:00(其中1間實習室78台電腦開放週一~週日)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 69,540.00 | 115.77 | 2,480.00 | 66,944.23 | 29,382.83 | 99.83% | 43.89% | 0.17% | 45,688 | 0.64 |
| 3月 | 154,444.00 | 340.81 | 5,850.70 | 148,252.49 | 79,073.61 | 99.77% | 53.34% | 0.23% | 108,155 | 0.73 |
| 4月 | 95,785.33 | 228.26 | 2,704.99 | 92,400.07 | 56,177.75 | 99.27% | 60.80% | 0.25% | 67,405 | 0.83 |
| 本期 合計 | 319,769.33 | 684.84 | 11,035.69 | 307,596.79 | 164,634.19 | 99.63% | 53.52% | 0.22% | 221,248 | 0.74 |
| 99學年 累計 | 899,513.00 | 1,646.30 | 30,554.81 | 866,725.89 | 471,175.91 | 99.74% | 54.36% | 0.19% | 628,786 | 0.75 |

2.開放時間：週一至週日21:00至08:20 (1間電腦實習室，共計78台電腦)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 13,260.00 | 16.26 | 0.00 | 13,243.74 | 2,160.94 | 99.88% | 16.32% | 0.12% | 1346 | 1.61 |
| 3月 | 26,520.00 | 64.18 | 0.00 | 26,455.82 | 7,128.65 | 99.76% | 26.95% | 0.24% | 4,377 | 1.63 |
| 4月 | 23,218.00 | 28.33 | 0.00 | 23,189.68 | 6,157.66 | 99.88% | 26.55% | 0.12% | 3,111 | 1.98 |
| 本期 合計 | 62,998.00 | 108.77 | 0.00 | 62,889.24 | 15,447.25 | 99.83% | 24.56% | 0.17% | 8,834 | 1.75 |
| 99學年 累計 | 163,774.00 | 350.36 | 9.41 | 163,414.24 | 46,008.78 | 99.79% | 28.15% | 0.21% | 25,169 | 1.83 |

(二)台北校園 (1間電腦實習室，共計17台電腦)

開放時間：週一至週五14:00至21:00 (100年4月16日起每週六09:00~17:00開放)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 1,190.00 | 0.28 | 0.00 | 1,189.72 | 341.44 | 99.98% | 28.70% | 0.02% | 207 | 1.65 |
| 3月 | 2,737.00 | 0.38 | 0.00 | 2,736.62 | 935.96 | 99.99% | 34.20% | 0.01% | 687 | 1.36 |
| 4月 | 2,312.00 | 0.37 | 0.00 | 2,311.63 | 486.38 | 99.98% | 21.04% | 0.02% | 431 | 1.13 |
| 本期 合計 | 6,239.00 | 1.03 | 0.00 | 6,237.97 | 1,763.78 | 99.98% | 28.27% | 0.02% | 1,325 | 1.33 |
| 99學年 累計 | 16,235.00 | 1.38 | 0.00 | 16,233.62 | 4,372.08 | 99.99% | 26.93% | 0.01% | 3,612 | 1.21 |

註：1.本學期實習室自2/14開放使用。

2.4/18~4/22淡水校園期中考週，08:20至21:00開放2間電腦實習室，共172台電腦。

3.4/22 21:00起，恢復1間78台電腦24小時正常開放。

七、推廣教育訓練課程班次及人次統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 99學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 人次 | 人時 | 人次 | 人時 |
| 公文管理系統操作-承辦人作業 |  |  | 43 | 129 |
| 記分簿成績上傳系統使用說明 |  |  | 18 | 36 |
| 請假系統操作(秘書及二級主管) |  |  | 71 | 107 |
| 請假系統操作(一般行政人員) |  |  | 294 | 441 |
| 請假系統操作-台北校園 |  |  | 29 | 44 |
| 請假系統操作-蘭陽校園 |  |  | 25 | 38 |
| 優質化校園網站提昇世網排名 |  |  | 82 | 246 |
| Word 2007-特殊表格製作 |  |  | 34 | 102 |
| Word 2007-長篇文章排版 |  |  | 37 | 111 |
| Word 2007-論文與報告格式編制 |  |  | 35 | 105 |
| Word 2007-合併列印 |  |  | 36 | 108 |
| Word 2007-問題解答 |  |  | 7 | 21 |
| 讀「廣論」心得 (資訊中心內部) |  |  | 12 | 12 |
| 內臟按摩氣功 (資訊中心內部) |  |  | 24 | 24 |
| 機房實體維運管理 (資訊中心內部) |  |  | 19 | 19 |
| Excel 2007-成績計算 | 13 | 39 | 13 | 39 |
| Excel 2007-人事資料 | 22 | 66 | 22 | 66 |
| Excel 2007-教務資料 | 19 | 57 | 19 | 57 |
| Excel 2007-會計資料 | 14 | 42 | 14 | 42 |
| 電子件社交工程防治宣導講習 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| 伺服器資源使用監控 (資訊中心內部) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 流程平台產品基本概念訓練 (資訊中心內部) | 14 | 84 | 14 | 84 |
| 流程平台API與進階訓練 (資訊中心內部) | 9 | 162 | 9 | 162 |
| 流程平台管理訓練 (資訊中心內部) | 8 | 24 | 8 | 24 |
| TSM備份復原撇步 (資訊中心內部) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 合 計 | 635 | 1,010 | 1401 | 2,553 |

八、防毒伺服器攔毒、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

| 月份 | 各單位 | 資訊中心電腦教室暨實習室 |
| --- | --- | --- |
|  | 防毒伺服器 攔毒(件) | 電腦報廢勘驗(件) | PC軟硬體維修(件) | 維修 (件) | 保養 (件) |
| 02月 | 8,445 | 15 | 163 | 39 | 1,133 |
| 03月 | 501,089 | 60 | 250 | 98 | 887 |
| 04月 | 119,533 | 56 | 162 | 38 | 1,208 |
| 本期 合計 | 629,067 | 131 | 575 | 175 | 3,228 |
| 99學年 合計 | 3,205,754 | 509 | 2,143 | 520 | 13,297 |