資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作				 	      (100.05.01至100.07.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 公文管理系統 總收、總發文功能 | 92.03.15 | 99.12.30 (100.10.31) | 90% | 預定8月份辦理教育訓練。 |
| 2 | 私立學校會計制度電腦作業系統 進行100年教育部委託之軟體維護及簽約學校(24所)問題諮詢 (2)本校會計系統維護工作 | 100.01.01 持續進行 | 100.12.31 | 60% 100% |  |
| 3 | 記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統 (1)系統維護及問題諮詢計74件 (2)99學年度第2學期選課資料進檔及學期成績匯出作業 (3)99學年度暑修上期選課資料進檔及學期成績匯出作業 (4)99學年度暑修下期選課資料進檔及學期成績匯出作業 | 持續進行 100.01.26 100.07.01 100.07.28 | 100.06.30 100.09.30 100.09.30 | 100% 100% 80% 30% |  |
| 4 | 100學年度校內招生電腦作業 (1)外國學生入學 (2)大學甄選(申請入學) (3)大學甄選(繁星計畫) (4)進修學士班(申請入學) (5)博士班 (6)日間部轉學考 (7)進修學士班轉學考 (8)進修學士班(筆試入學) (9)程式修訂計128支 | 99.12.09 100.02.15 100.02.15 100.02.15 100.03.29 100.04.13 100.04.13 100.04.26 持續進行 | 100.09.30 100.05.31 100.05.31 100.06.16 100.06.22 100.08.01 100.08.01 100.09.01 | 90% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 20% 100% |  |
| 5 | 維護學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共244支 (2)諮詢，查核，上下檔等共246件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 6 | 維護人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共49支 (2)諮詢，查核，上下檔等共29件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 7 | 維護預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共18支 (2)諮詢，查核，安裝等共20件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 8 | 維護設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共1支 (2)諮詢，查核，上下檔等共123件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 9 | 維護學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共2支 (2)諮詢，查核，上下檔等共13件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 10 | 維護其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共22支 (2)諮詢，查核，上下檔共266件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 11 | 安控平台系統維護 系統維護及使用者問題諮詢42件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 12 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 問題諮詢163件 (2)協助教師上線使用 專兼任教師申請計1,099位 (專任795位兼任304位) (3)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 持續進行 持續進行 |  | 100% 100% 100% |  |
| 13 | ｅ服務網系統維護 (1)維護網頁線上計數器系統 (2)維護學生課程表查詢系統 本期共查詢206,066人次 (3)維護學生宿舍空調計費系統 (4)維護成績單網路申請系統 本期印製約1,911張 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 14 | 辦公室自動化系統(OA) (1)使用者問題諮詢104件 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 15 | 「學雜費管理系統」系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 16 | 「綜所稅系統」系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 17 | 單一登入暨資訊系統入口網 系統維護及使用者問題諮詢20件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 18 | IDC(T104、T105)機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 19 | 光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 20 | IBM印表相關設備維護管理 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 21 | ISO27001資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 22 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 23 | 聯合服務台登錄系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 24 | 新財務資訊系統開發(第一階段) | 97.12.01 | 101.07.31 (100.07.31) | 73% | 1.進行請購、請款與預算經費控制整合之系統細部設計工作。 2.進行財務流程管理平台建置暨請購單流程簽核設計。 |
| 25 | 新人力資源管理系統開發 | 99.10.01 | 102.07.31 | 23% | 1.教師招募與聘審作業系統預定100年10月先行完成。 2.人事室重新規劃需求訪談時程，預定於100年12月前完成需求訪談工作。 |
| 26 | 淡江大學各語文版改版 | 99.09.01 | 100.02.28 | 100% |  |
| 27 | 研討會徵稿系統 | 99.09.01 | 100.02.28 | 100% |  |
| 28 | 設計教師歷程系統(第一階段) | 99.06.01 | 100.03.30 | 100% |  |
| 29 | 性別平等教育專區 | 100.01.17 | 100.03.30 | 100% |  |
| 30 | 設計教師歷程系統(第二階段) | 100.04.01 | 101.06.30 | 20% |  |
| 31 | 2011畢業禮讚網頁設計 | 100.05.01 | 100.06.11 | 100% |  |
| 32 | 進行100年度農田水利入口網維運計畫 | 100.07.01 | 100.12.31 | 10% |  |
| 33 | 校內網頁及系統維護與營運(共52個) | 持續進行 | 100.07.31 | 100% |  |

二、校務系統使用趨向報告

(一)教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 664.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 732.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 98.2 | 94.2 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | 1.0 | .3 | .1 | .3 | .1 | .3 | 13.0 | 38.7 | .3 | .0 | .0 | 2.2 | .7 |

*100年2月2~5日(寒假)系統因RAID卡電池故障，造成服務中斷。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 3.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.8 | 0.1 |

(五)記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .2 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.03 | .0 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .0 | .0 | .1 | .0 | .1 | .0 |

(七)公文管理系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.7 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 710.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 86.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.3 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .1 | 91.0 | .2 | .2 | .2 | .3 | .3 |

*100年2月(寒假)http服務不正常，致使用者無法正常連線。

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)全校教職員工生Email伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

(五)教職員網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |

(六)學生網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(七)畢業校友E-mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |

(八)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |

(九)學生社團網頁伺服器(STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |

(十)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |

(十一)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 743.65 | 720 | 744 | 720 | 743.7 | 744 | 671.27 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 不正常中斷次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 1.38 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.2 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .6 | .8 | .4 | .2 | .1 |

(二)成績單申購系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .6 | 1.7 | .1 | .2 | .1 |

(三)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 733.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 711.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 98.7 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 3.2 | .1 | .1 | .1 | .1 | .3 | .1 | .1 | .6 | .5 | .1 | 9.5 | .1 |

(四)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.3 | .5 | .1 | .2 | .1 |

(五)空調控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0.1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.3 | .5 | .1 | .2 | .1 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)淡水校園 (7間電腦實習室，共計510台電腦)

1.開放時間：週一~週五08:20~21:00(其中1間實習室78台電腦開放週一~週日)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 151,012.00 | 255.85 | 5,480.00 | 144,918.15 | 93,244.31 | 99.58% | 64.34% | 0.18% | 110,029 | 0.85 |
| 6月 | 66,993.33 | 111.68 | 1,033.98 | 65,847.67 | 46,265.84 | 99.83% | 70.26% | 0.17% | 49,456 | 0.94 |
| 7月 | 13,860.00 | 47.37 | 0.00 | 13,812.63 | 3,103.62 | 99.66% | 22.47% | 0.34% | 3,150 | 0.99 |
| 本期 合計 | 231,865.33 | 414.90 | 6,513.98 | 224,578.45 | 142,613.76 | 99.66% | 63.50% | 0.18% | 162,635 | 0.88 |
| 99學年 累計 | 1,131,378.33 | 2,061.20 | 37,068.79 | 1,091,304.34 | 613,789.67 | 99.73% | 56.24% | 0.19% | 791,421 | 0.78 |

2.開放時間：週一至週日21:00至08:20 (1間電腦實習室，共計78台電腦)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 27,404.00 | 36.39 | 0.00 | 27,366.66 | 10,834.04 | 99.86% | 39.59% | 0.13% | 4,816 | 2.25 |
| 6月 | 11,492.00 | 8.26 | 0.00 | 11,483.74 | 6,153.80 | 99.93% | 53.59% | 0.07% | 2,386 | 2.58 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 本期 合計 | 38,896.00 | 44.65 | 0.00 | 38,850.40 | 16,987.84 | 99.88% | 43.73% | 0.11% | 7,202 | 2.36 |
| 99學年 累計 | 202,670.00 | 395.01 | 9.41 | 202,264.64 | 62,996.62 | 99.80% | 31.15% | 0.19% | 32,371 | 1.95 |

(二)台北校園 (1間電腦實習室，共計17台電腦)

開放時間：週一至週五14:00至21:00 (100年4月16日起每週六09:00~17:00開放)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 3,162.00 | 0.70 | 0.00 | 3,161.30 | 608.92 | 99.98% | 19.26% | 0.02% | 634 | 0.96 |
| 6月 | 1,836.00 | 0.37 | 0.00 | 1,835.63 | 234.58 | 99.98% | 12.78% | 0.02% | 262 | 0.90 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 本期 合計 | 4,998.00 | 1.07 | 0.00 | 4,996.93 | 843.50 | 99.98% | 16.88% | 0.02% | 896 | 0.94 |
| 99學年 累計 | 21,233.00 | 2.45 | 0.00 | 21,230.55 | 5,215.58 | 99.99% | 24.57% | 0.01% | 4,508 | 1.16 |

註：1.本學期各實習室開放至6/12，期末考週6/13～6/17 8:20~21:00 僅開放B201及B213實習室。

2.6/20起暑假期間，僅週一至週五8:20～15:50開放B203實習室。

七、推廣教育訓練課程班次及人次統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 99學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 人次 | 人時 | 人次 | 人時 |
| 公文管理系統操作-承辦人作業 | - | - | 43 | 129 |
| 記分簿成績上傳系統使用說明 | - | - | 18 | 36 |
| 請假系統操作(秘書及二級主管) | - | - | 71 | 107 |
| 請假系統操作(一般行政人員) | - | - | 294 | 441 |
| 請假系統操作-台北校園 | - | - | 29 | 44 |
| 請假系統操作-蘭陽校園 | - | - | 25 | 38 |
| 優質化校園網站提昇世網排名 | - | - | 82 | 246 |
| Word 2007-特殊表格製作 | - | - | 34 | 102 |
| Word 2007-長篇文章排版 | - | - | 37 | 111 |
| Word 2007-論文與報告格式編制 | - | - | 35 | 105 |
| Word 2007-合併列印 | - | - | 36 | 108 |
| Word 2007-問題解答 | - | - | 7 | 21 |
| 讀「廣論」心得 (資訊中心內部) | - | - | 12 | 12 |
| 內臟按摩氣功 (資訊中心內部) | - | - | 24 | 24 |
| 機房實體維運管理 (資訊中心內部) | - | - | 19 | 19 |
| Excel 2007-成績計算 | - | - | 13 | 39 |
| Excel 2007-人事資料 | - | - | 22 | 66 |
| Excel 2007-教務資料 | - | - | 19 | 57 |
| Excel 2007-會計資料 | - | - | 14 | 42 |
| 電子件社交工程防治宣導講習 | - | - | 514 | 514 |
| Excel2007-學籍資料 | 26 | 78 | 26 | 78 |
| Excel2007-問題解答 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| Word 2007-特殊表格製作 | 33 | 99 | 33 | 99 |
| Word 2007-長篇文章排版 | 29 | 87 | 29 | 87 |
| Word 2007-論文與報告格式編制 | 29 | 87 | 29 | 87 |
| Word 2007-合併列印 | 22 | 66 | 22 | 66 |
| Word 2007-問題解答 | 9 | 27 | 9 | 27 |
| 伺服器資源使用監控 (資訊中心內部) | - | - | 11 | 11 |
| 流程平台產品基本概念訓練 (資訊中心內部) | - | - | 14 | 84 |
| 流程平台API與進階訓練 (資訊中心內部) | - | - | 9 | 162 |
| 流程平台管理訓練 (資訊中心內部) | - | - | 8 | 24 |
| TSM備份復原撇步 (資訊中心內部) | - | - | 11 | 11 |
| 介紹VM SOLUTION及相關應用 | 21 | 63 | 21 | 63 |
| 登高望遠 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 登小百岳經驗分享 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Android 初探圖形介面設計 | 31 | 372 | 31 | 372 |
| 合 計 | 231 | 874 | 1,658 | 3,505 |

八、防毒伺服器攔毒、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

| 月份 | 各單位 | 資訊中心電腦教室暨實習室 |
| --- | --- | --- |
|  | 防毒伺服器 攔毒(件) | 電腦報廢勘驗(件) | PC軟硬體維修(件) | 維修 (件) | 保養 (件) |
| 5月 | 104,135 | 150 | 234 | 72 | 1,420 |
| 6月 | 128,432 | 73 | 219 | 26 | 2,475 |
| 7月 | 52,387 | 52 | 138 | 6 | 1,896 |
| 本期 合計 | 284,954 | 275 | 591 | 104 | 5,791 |
| 99學年 合計 | 3,490,708 | 784 | 2,734 | 624 | 19,088 |