資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作				 		(99.08.01至99.10.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 (1)公文管理系統 總收、總發文功能 (2)請假單系統 | 92.03.15 92.03.15 | 99.12.30 99.11.30 | 80% 80% |  |
| 2 | 私立學校會計制度電腦作業系統 進行99年教育部委託之軟體維護及簽約學校(23所)問題諮詢計46件 (2)本校會計系統維護工作 | 99.01.01 持續進行 | 99.12.31 | 85% 100% |  |
| 3 | 記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統 (1)系統維護及問題諮詢計46件 99學年度第1學期選課資料進檔及學期成績匯出作業 98學年度暑修上期選課資料進檔及學期成績匯出作業 98學年度暑修下期選課資料進檔及學期成績匯出作業 | 持續進行 99.09.10 99.07.01 99.08.01 | 100.01.31 99.09.30 99.10.31 | 100% 40% 100% 100% |  |
| 4 | 99學年度校內招生電腦作業 外國學生入學網 (2)進修學士班新生(申請入學) (3)進修學士班新生(筆試入學) (4)日間部轉學考 (5)進修學士班轉學考 (6)100學年度校內招生電腦作業 碩博士班甄試 (7)程式修訂計28支 | 98.11.05 99.01.19 99.03.15 99.03.25 99.03.25 99.10.11 持續進行 | 99.09.30 99.08.31 99.09.13 99.08.03 99.08.03 99.12.02 | 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100% |  |
| 5 | 學生學習歷程檔案系統設計(第二階段) | 99.04.01 | 99.08.30 | 100% |  |
| 6 | 淡江大學英文版網頁改版 | 99.04.14 | 99.06.30 | 100% |  |
| 7 | 設計淡江時報新聞照片數位化管理系統 | 99.06.01 | 99.08.30 | 100% |  |
| 8 | 淡江大學中文版首頁改版 | 99.07.01 | 99.09.30 | 100% |  |
| 9 | 淡江大學各語文版改版 | 99.09.01 | 100.02.28 | 10% |  |
| 10 | 研討會徵稿系統 | 99.09.01 | 100.02.28 | 40% |  |
| 11 | 設計教師歷程系統(第一階段) | 99.06.01 | 100.03.30 | 5% |  |
| 12 | 進行99終身學習行動年~全民young起來計畫 | 99.01.04 | 99.12.30 | 80% |  |
| 13 | 進行99年度農田水利入口網維運計畫 | 99.04.22 | 99.12.30 | 80% |  |
| 14 | 校內網頁及系統維護與營運(共52個) | 持續進行 | 99.10.31 | 100% |  |
| 15 | 維護學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共552支 (2)諮詢，查核，上下檔等共351件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 16 | 維護人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共98支 (2)諮詢，查核，上下檔等共55件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 17 | 維護預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共0支 (2)諮詢，查核，安裝等共20件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 18 | 維護設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共114支 (2)諮詢，查核，上下檔等共158件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 19 | 維護學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共3支 (2)諮詢，查核，上下檔等共10件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 20 | 維護其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共60支 (2)諮詢，查核，上下檔共397件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 21 | 安控平台系統維護 系統維護及使用者問題諮詢51件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 22 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 問題諮詢314件 (2)協助教師上線使用 專兼任教師申請計1,083位 (專任778位兼任305位) (3)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 持續進行 持續進行 |  | 100% 100% 100% |  |
| 23 | ｅ服務網系統維護 (1)維護網頁線上計數器系統 (2)維護學生課程表查詢系統 本期共查詢495,820人次 (3)維護學生宿舍空調計費系統 (4)維護成績單網路申請系統 本期印製約3,223張 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 24 | 辦公室自動化系統(OA) (1)系統維護及使用者問題諮詢108件 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 25 | 「學雜費管理系統」程式修訂41支及問題諮詢5件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 26 | 「綜所稅系統」系統維護及問題諮詢2件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 27 | 新版光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 28 | IDC(T104 、T105)機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 29 | IBM印表相關設備維護管理 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 30 | 資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 31 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 32 | 聯合服務台登錄系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 33 | 新財務資訊系統開發(第一階段) | 97.12.01 | (99.08.31) 100.07.31 | 52% | 增加請購、財產管理、表單流程簽核，進度百分比配合重估。 |
| 34 | 新教學評量系統開發 | 98.08.01 | (99.07.31) 99.12.31 | 70% | 期中教學意見調查已於99年10月上線使用。 |
| 35 | 新人力資源管理系統開發(需求訪談) | 99.10.01 | 100.03.31 | 5% |  |
| 36 | 教務網頁(學生相關)系統整合及改版 | 99.08.01 | 99.12.31 | 70% |  |
| 37 | 100年序問題系統修正 | 99.08.01 | 99.11.31 | 90% |  |

二、校務系統使用趨向報告

(一)教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 644.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 重開機次數 | 3 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | .2 | .7 | .1 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .1 | .2 | .3 | .1 | .3 |

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 |

(五)記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .1 | 2.7 | .1 | .0 | .1 | .0 | .2 | .0 | .0 | .1 | .1 |

*99年1月5日下午2:00硬碟故障更換，下午4:00重新開放使用。

*99年1月6日下午3:50Raid卡故障更換，下午4:30重新開放使用。

(七)公文管理系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 739.0 | 739.0 | 639.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.9 | 1.6 | .1 | .1 | .1 | .1 |

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)全校教職員工生Email伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |

(五)教職員網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 13.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

註:7月主機電源供應器故障。

(六)學生網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(七)畢業校友E-mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

(八)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

(九)學生社團網頁伺服器(STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(十一)校外宿網ADSL-Giga網路設備

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十二)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 735.88 | 719 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 717.65 | 744 | 743.65 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.98 | 99.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.67 | 100 | 99.95 | 100 | 100 |
| 不正常中斷次數 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 3.70 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(二)成績單申購系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(三)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | 3.8 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

*98年11月16日淩晨4:18 Raid卡故障，17日上午08:00重新開放使用。

(四)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | 1.3 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(五)空調控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)淡水校園 (7間電腦實習室，共計510台電腦)

1.開放時間：週一至週五08:20至21:00(其中1間實習室78台電腦開放週一至週日)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00 | 14,520.00 | 3,029.06 | 100.00% | 20.86% | 0.00% | 4, 743 | 0.64 |
| 9月 | 87,347.33 | 173.12 | 3,240.67 | 83,933.55 | 37,461.47 | 99.79% | 44.63% | 0.21% | 62,266 | 0.60 |
| 10月 | 145,540.00 | 292.09 | 5,185.42 | 140,062.48 | 70,962.02 | 99.79% | 50.66% | 0.21% | 98,857 | 0.72 |
| 本期 合計 | 247,407.33 | 465.21 | 8,426.09 | 238,516.03 | 111,452.55 | 99.81% | 46.73% | 0.19% | 165,866 | 0.67 |
| 98學年 累計 | 247,407.33 | 465.21 | 8,426.09 | 238,516.03 | 111,452.55 | 99.81% | 46.73% | 0.19% | 165,866 | 0.67 |

2.開放時間：週一至週日21:00至08:20 (1間電腦實習室，共計78台電腦)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 9月 | 14,144.00 | 36.22 | 9.41 | 14,098.37 | 2,650.55 | 99.74% | 18.80% | 0.26% | 1,744 | 1.52 |
| 10月 | 27,404.00 | 95.67 | 0.00 | 27,308.33 | 7,485.42 | 99.65% | 27.41% | 0.35% | 4,563 | 1.64 |
| 本期 合計 | 41,548.00 | 131.89 | 9.41 | 41,406.70 | 10,135.97 | 99.68% | 24.48% | 0.32% | 6,307 | 1.61 |
| 99學年 累計 | 41,548.00 | 131.89 | 9.41 | 41,406.70 | 10,135.97 | 99.68% | 24.48% | 0.32% | 6,307 | 1.61 |

(二)台北校園 (1間電腦實習室，共計17台電腦)

開放時間：週一至週五14:00至21:00

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 9月 | 1,547.00 | 0.13 | 0.00 | 1,546.87 | 287.61 | 99.99% | 18.59% | 0.01% | 280 | 1.03 |
| 10月 | 2,499.00 | 0.22 | 0.00 | 2,498.78 | 562.22 | 99.99% | 22.50% | 0.01% | 562 | 1.00 |
| 本期 合計 | 4,046.00 | 0.35 | 0.00 | 4,045.65 | 849.83 | 99.99% | 21.01% | 0.01% | 842 | 1.01 |
| 99學年 累計 | 4,046.00 | 0.35 | 0.00 | 4,045.65 | 849.83 | 99.99% | 21.01% | 0.01% | 842 | 1.01 |

註：1.8月份之統計期間為暑修，僅週一至週五 8:20至15:50開放B203實習室。

2.99學年第1學期B201、B203、E313及D108實習室自9/13開放使用。

3.99學年第1學期B204、B206、B213及E314實習室自9/15開放使用。

七、推廣教育訓練課程班次及人次統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 99學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 人次 | 人時 | 人次 | 人時 |
| 公文管理系統操作-承辦人作業 | 43 | 129 | 43 | 129 |
| 記分簿成績上傳系統使用說明 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 合 計 | 50 | 143 | 50 | 143 |

八、防毒伺服器攔毒、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

| 月份 | 各單位 | 資訊中心電腦教室暨實習室 |
| --- | --- | --- |
|  | 防毒伺服器 攔毒(件) | 電腦報廢勘驗(件) | PC軟硬體維修(件) | 維修 (件) | 保養 (件) |
| 08月 | 2,260,447 | 52 | 214 | 8 | 1,771 |
| 09月 | 71,422 | 54 | 341 | 75 | 1,801 |
| 10月 | 147,604 | 97 | 299 | 81 | 1,975 |
| 本期 合計 | 2,479,473 | 203 | 854 | 164 | 5,547 |
| 99學年 合計 | 2,479,473 | 203 | 854 | 164 | 5,547 |