資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作			   (期間：98.08.01至98.10.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 (1)公文管理系統 (簽核功能 (總收、總發文功能 (2)請假單系統 | 92.03.15 92.03.15 92.03.15 | 97.04.14 98.12.30 暫緩 | 100% 80% |  |
| 2 | 私立學校會計制度電腦作業系統 進行98年教育部委託之軟體維護及簽約學校(25所)問題諮詢48件 (2)本校會計系統維護工作 | 98.01.01 持續進行 | 98.12.31 | 85% |  |
| 3 | 記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統 (1)系統維護及問題諮詢計22件 98學年度第1學期選課資料進檔及學期成績匯出作業 97學年度暑修上期選課資料進檔及學期、學季成績匯出作業 97學年度暑修下期選課資料進檔及學期、學季成績匯出作業 | 持續進行 98.09.08 98.06.30 98.08.01 | 99.01.31 98.09.30 98.09.30 | 100% 50% 100% 100% |  |
| 4 | 98學年度校內招生電腦作業 日間部轉學考 進學班轉學考 進學班招生(筆試入學) 99學年度校內招生電腦作業 (1)碩博甄試 程式修訂計8支 | 98.05.11 98.05.11 98.05.01 98.10.12 98.08.01 | 98.08.11 98.08.11 98.08.25 98.12.22 98.10.31 | 100% 100% 100% 15% 100% |  |
| 5 | 設計學生學習風格量表現上問卷新增功能 | 98.06.17 | 98.09.15 | 100% |  |
| 6 | 設計教育部私校軍護人員待遇發放網網頁 | 98.06.15 | 98.08.30 | 100% |  |
| 7 | 重新設計「教學卓越計畫網」網頁 | 98.09.01 | 98.10.31 | 100% |  |
| 8 | 設計校內活動線上報名系統 | 98.09.01 | 99.02.28 | 30% |  |
| 9 | 設計學生學習歷程檔案系統(第一階段) | 98.10.01 | 99.01.30 | 10% |  |
| 10 | 設計淡水環保藝術嘉年華國際研討會成果網頁 | 98.09.10 | 98.10.31 | 100% |  |
| 11 | 進行農田水利入口網維運暨水利文化宣導計畫 | 98.06.25 | 98.12.31 | 70% |  |
| 12 | 進行桃園農田水利會創會90週年線上文物展示建置計畫 | 98.06.15 | 98.11.30 | 90% |  |
| 13 | 校內網頁及系統維護與營運(共47個) | 持續進行 | 98.10.31 | 100% |  |
| 14 | 維護學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共139支 (2)諮詢，查核，上下檔等共432件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 15 | 維護人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共31支 (2)諮詢，查核，上下檔等共59件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 16 | 維護預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共0支 (2)諮詢，查核，安裝等共15件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 17 | 維護設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共31支 (2)諮詢，查核，上下檔等共151件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 18 | 維護學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共11支 (2)諮詢，查核，上下檔等共28件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 19 | 維護其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共62支 (2)諮詢，查核，上下檔共348件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 20 | 安控平台系統維護 系統維護及使用者問題諮詢15件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 21 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 問題諮詢272件 (2)協助教師上線使用 專兼任教師申請計1,070位 (專任774位兼任296位) (3)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 持續進行 持續進行 |  | 100% 100% 100% |  |
| 22 | ｅ服務網系統維護 (1)維護網頁線上計數器系統 (2)維護學生課程表查詢系統 本期共查詢601,649人次 (3)維護學生宿舍空調計費系統 (4)維護成績單網路申請系統 本期印製2,776張 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 23 | 辦公室自動化系統(OA) (1)系統維護及使用者問題諮詢199件 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 24 | 「學雜費管理系統」程式修訂2支及問題諮詢6件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 25 | 「綜所稅系統」系統維護及問題諮詢2件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 26 | 新版光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 27 | IDC(T104 、T105)機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 28 | IBM印表相關設備維護管理 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 29 | 資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 30 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 31 | 聯合服務台登錄系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 32 | 授權各單位(教職員)自行下載教務資訊系統相關資料系統開發 | 97.07.01 | (98.02.28) (98.05.31) (98.07.31) (98.08.31) (98.10.31) 98.11.30 | 98% | 配合教務處驗收測試後，進行程式之修訂。 |
| 33 | 新財務資訊系統開發 | 97.12.01 | 99.08.31 | 37% |  |
| 34 | 新教學評量系統開發 | 98.08.01 | 99.07.31 | 5% |  |

二、校務系統使用趨向報告

(一)教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 664.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 732.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 99.1 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 重開機次數 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | 3.9 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | .4 |

*98年7月13日上午11:55系統異常，中午12:55重新開放使用。

*98年7月14日上午07:55系統異常，上午10:00重新開放使用。

*98年8月13日下午3:30系統異常，下午7:40重新開放使用。

*98年9月10日下午3:00 Windows update後無自動啟動，晚上9:00重新開放使用。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

(五)記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 |

(七)公文管理系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .5 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

＊公文管理系統於97年4月14日上線。

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .2 | .0 | .0 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .5 |

*教學支援平台採用cluster架構。

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

(四)全校教職員工生Email伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 720 | 743.5 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |

(五)教職員網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

(六)學生網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1註1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

(七)畢業校友E-mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

(八)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 |

(九)學生社團網頁伺服器(STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |

(十)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |

(十一)校外宿網ADSL-Giga網路設備

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十二)淡江大學首頁搜尋引擎

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .3 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 |

(十三)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 無法使用時間 (時) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(二)成績單申購系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(三)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .2 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .5 | .1 |

(四)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(五)空調控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)淡水校園 (7間電腦實習室，共計510台電腦)

1.開放時間：週一至週五08:20至21:00(其中1間實習室78台電腦開放週一至週日)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 15,840.00 | 14.96 | 0.00 | 15,825.04 | 4,561.53 | 99.91% | 28.82% | 0.09% | 3,978 | 1.15 |
| 9月 | 81,345.33 | 222.18 | 2,909.81 | 78,213.35 | 36,442.74 | 99.72% | 46.59% | 0.28% | 63,257 | 0.58 |
| 10月 | 150,733.33 | 343.16 | 5,567.53 | 144,822.65 | 74,059.58 | 99.76% | 51.14% | 0.24% | 109,161 | 0.68 |
| 本期 合計 | 247,918.66 | 580.30 | 8,477.34 | 238,861.04 | 115,063.85 | 99.76% | 48.17% | 0.24% | 176,396 | 0.65 |
| 98學年 累計 | 247,918.66 | 580.30 | 8,477.34 | 238,861.04 | 115,063.85 | 99.76% | 48.17% | 0.24% | 176,396 | 0.65 |

2.開放時間：週一至週日21:00至08:20 (1間電腦實習室，共計78台電腦)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 9月 | 14,144.00 | 56.74 | 0.00 | 14,087.26 | 2,669 | 99.60% | 18.94% | 0.40% | 1,892 | 1.41 |
| 10月 | 27,404.00 | 51.64 | 0.00 | 27,352.36 | 7,274.83 | 99.81% | 26.60% | 0.19% | 4,749 | 1.53 |
| 本期 合計 | 41,548.00 | 108.38 | 0.00 | 41,439.62 | 9,943.46 | 99.74% | 24.00% | 0.26% | 6,641 | 1.50 |
| 98學年 累計 | 41,548.00 | 108.38 | 0.00 | 41,439.62 | 9,943.46 | 99.74% | 24.00% | 0.26% | 6,641 | 1.50 |

(二)台北校園 (1間電腦實習室，共計17台電腦)

開放時間：週一至週五14:00至21:00

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 9月 | 1,547.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.00 | 318.62 | 100.00% | 20.60% | 0.00% | 415 | 0.77 |
| 10月 | 2,618.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618.00 | 930.18 | 100.00% | 35.53% | 0.00% | 889 | 1.05 |
| 本期 合計 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.00 | 1,248.80 | 100.00% | 29.98% | 0.00% | 1,304 | 0.96 |
| 98學年 累計 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.00 | 1,248.80 | 100.00% | 29.98% | 0.00% | 1,304 | 0.96 |

註：1.8月份之統計期間為暑修下學期共5週(8/3至9/4)，僅週一至週五 8:20至15:50開放B203實習室。

2.98學年第1學期B201、B203、E313及D108實習室自9/14開放使用。

3.98學年第1學期B204、B206、B213及E314實習室自9/16開放使用。

七、推廣教育訓練課程班次及人次統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 98學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 人次 | 人時 | 人次 | 人時 |
| Google 搜尋引擎使用申請及設定介紹 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| 教學支援平台(操作入門) | 19 | 38 | 19 | 38 |
| 記分簿成績上傳 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Diskeeper軟體使用介紹 | 12 | 30 | 12 | 30 |
| Fortify軟體操作及實作 | 39 | 234 | 39 | 234 |
| 合 計 | 107 | 376 | 107 | 376 |

八、防毒伺服器攔毒、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

| 月份 | 各單位 | 資訊中心電腦教室暨實習室PC |
| --- | --- | --- |
|  | 防毒伺服器 攔毒(件) | 電腦報廢勘驗(件) | PC軟硬體維修(件) | 自行維修 (件) | 保養 (件) |
| 8月 | 53,829 | 64 | 201 | 22 | 1,536 |
| 9月 | 47,381 | 169 | 343 | 98 | 1,465 |
| 10月 | 357,768 | 137 | 260 | 116 | 1,349 |
| 本期 合計 | 458,978 | 370 | 804 | 236 | 4,350 |
| 98學年 合計 | 458,978 | 370 | 804 | 236 | 4,350 |