資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作			   (期間：98.05.01至98.07.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 (1)公文管理系統 (雛型確認 (系統設計 (程式設計 (系統安裝與測試 (系統上線 (2)請假單系統 (雛型確認 (系統設計 (程式設計 (系統安裝與測試 | 92.03.15 92.03.10 92.05.01 92.12.01 92.03.15 92.03.10 92.05.01 92.12.01 | 92.06.15 (96.03.31) 92.06.20 (92.09.10) 92.07.30 (98.06.30) 93.04.10 (97.12.31) 97.04.14 92.06.15 (98.09.30) 92.06.20 (93.12.15) 92.07.30 (98.09.30) 93.04.10 (98.09.30) | 100% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 50% | 總收、發功能尚須修訂 稽催功能97年11月3日上線 (先全力進行公文管理系統) |
| 2 | 私立學校會計制度電腦作業系統 進行98年教育部委託之軟體維護及簽約學校(25所)問題諮詢13件 (2)本校會計系統維護工作 | 98.01.01 持續進行 | 98.12.31 | 55% |  |
| 3 | 記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統 (1)系統維護及問題諮詢計196件 (2)97學年度第2學期選課資料進檔及學期、學季成績匯出作業 (3)97學年度暑修上期選課資料進檔及學期、學季成績匯出作業 | 持續進行 98.02.01 98.06.30 | 98.06.30 98.09.30 | 100% 100% 80% |  |
| 4 | 98學年度校內招生電腦作業 大學甄試(申請入學) 大學甄試(學校推薦) 在職進修碩士學位班 博士班招生 日間部轉學考 進學班轉學考 進學班招生(筆試入學) 程式修訂計7支 | 97.12.30 97.12.30 98.05.01 98.05.01 98.05.11 98.05.11 98.05.01 98.05.01 | 98.05.15 98.05.15 98.06.18 98.06.18 98.08.11 98.08.11 98.08.25 98.05.01 | 100% 100% 100% 100% 85% 85% 10% 100% |  |
| 5 | 設計畢業生與企業媒合博覽會線上報名系統 | 98.04.23 | 98.05.30 | 100% |  |
| 6 | 設計會計室人員及櫃台人員服務品質評鑑問卷 | 98.05.20 | 98.06.30 | 100% |  |
| 7 | 設計淡江大學網頁查詢系統 | 98.04.03 | 98.07.15 | 100% |  |
| 8 | 設計2009畢業典禮網頁 | 98.06.01 | 98.06.13 | 100% |  |
| 9 | 設計教育部98年度北區通識課程教師工作坊報名系統 | 98.06.17 | 98.06.25 | 100% |  |
| 10 | 設計學生學習風格量表現上問卷新增功能 | 98.06.17 | 98.09.15 | 50% |  |
| 11 | 設計教育部私校軍護人員待遇發放網網頁 | 98.06.15 | 98.08.30 | 80% |  |
| 12 | 進行農田水利入口網維運暨水利文化宣導計畫 | 98.06.25 | 98.12.31 | 30% |  |
| 13 | 進行桃園農田水利會創會90週年線上文物展示建置計畫 | 98.06.15 | 98.11.30 | 60% |  |
| 14 | 校內網頁維護與營運 淡江大學數位生活平台營運 校園素材庫系統營運 教育品質管理專區 教學卓越網 電子看板系統 今日校園上稿機制 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 15 | 維護學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共168支 (2)諮詢，查核，上下檔等共379件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 16 | 維護人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共25支 (2)諮詢，查核，上下檔等共36件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 17 | 維護預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共0支 (2)諮詢，查核，安裝等共10件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 18 | 維護設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共18支 (2)諮詢，查核，上下檔等共84件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 19 | 維護學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共11支 (2)諮詢，查核，上下檔等共4件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 20 | 維護其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共61支 (2)諮詢，查核，上下檔共114件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 21 | 安控平台系統維護 系統維護及使用者問題諮詢26件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 22 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 問題諮詢110件 (2)協助教師上線使用 專兼任教師申請計1,014位 (專任758位兼任256位) (3)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 持續進行 持續進行 |  | 100% 100% 100% |  |
| 23 | ｅ服務網系統維護 (1)維護網頁線上計數器系統 (2)維護學生課程表查詢系統 本期共查詢207,309人次 (3)維護學生宿舍空調計費系統 (4)維護成績單網路申請系統 本期印製1,736張 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 24 | 辦公室自動化系統(OA) (1)系統維護及使用者問題諮詢163件 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 25 | 「學雜費管理系統」程式修訂6支及問題諮詢7件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 26 | 「綜所稅系統」程式修訂7支及問題諮詢3件 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 27 | 新版光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 28 | IDC(T104 、T105)機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 29 | IBM主機系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 30 | 資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 31 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 32 | 聯合服務台登錄系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 33 | 授權各單位(教職員)自行下載教務資訊系統相關資料 | 97.07.01 | (98.02.28) (98.05.31) (98.07.31) 98.08.31 | 98% | 配合校務相關網頁系統版本更新及整合教職員生驗證授權機制，延至98年8月完成。 |
| 34 | 人事資料網頁查詢系統(個人及統計) | 97.12.01 | 98.07.31 | 100% |  |
| 35 | 新財務資訊系統開發 | 97.12.01 | 99.08.31 | 28% |  |

二、校務系統使用趨向報告

(一)教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 | 664.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 732.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 重開機次數 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | 1.2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | 3.5 |

*98年7月13日上午11:55系統異常，中午12:55重新開放使用。

*98年7月14日上午07:55系統異常，上午10:00重新開放使用。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

(五)記分簿成績登錄預警系統及Web版成績上傳系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(七)公文管理系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .5 | .1 | .1 | .1 | .1 |

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .3 | .1 | .1 | .1 | .1 |

*教學支援平台採用cluster架構。

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | .0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)全校教職員工生Email伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743.5 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(五)教職員網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

(六)學生網頁伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1註1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

(七)畢業校友E-mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

(八)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |

(九)學生社團網頁伺服器(STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |

(十)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |

(十一)校外宿網ADSL-Giga網路設備

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註1:98/04/09  14:00~16:00  因RAID卡故障停機，更換備品後已恢復正常。

(十二)淡江大學首頁搜尋引擎

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .3 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(十三)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間 (時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(二)成績單申購系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

*97年10月17日上午06:00至08:00「印表伺服器」Windows update後，不明原因無法正常開機。

(三)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(四)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

(五)空調控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)淡水校園 (7間電腦實習室，共計509台電腦)

1.開放時間：週一~週五08:20~21:00(其中1間實習室78台電腦開放週一~週日)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 134,355.33 | 109.64 | 4,877.05 | 129,368.64 | 69,700.85 | 99.92% | 53.88% | 0.08% | 89,142 | 0.78 |
| 6月 | 78,167.33 | 267.26 | 2,188.34 | 75,711.74 | 52,235.97 | 99.65% | 68.99% | 0.35% | 61,080 | 0.86 |
| 7月 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 3,163.14 | 100.00% | 19.17% | 0.00% | 3742 | 0.85 |
| 本期 合計 | 229,022.66 | 376.90 | 7,065.39 | 221,580.38 | 125,099.96 | 99.83% | 56.46% | 0.17% | 153,964 | 0.81 |
| 97學年 累計 | 1,057,461.50 | 1,359.21 | 35,262.64 | 1,020,243.66 | 517,368.35 | 99.81% | 50.71% | 0.13% | 729,083 | 0.71 |

2.開放時間：週一~週日21:00~08:20 (1間電腦實習室，共計78台電腦)

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 27,404.00 | 23.05 | 0.00 | 27,380.95 | 8,633.62 | 99.92% | 31.53% | 0.08% | 4,243 | 2.03 |
| 6月 | 13,260.00 | 61.61 | 0.00 | 13,198.39 | 6,506.65 | 99.54% | 49.30% | 0.46% | 2,775 | 2.34 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 本期 合計 | 40,664.00 | 84.66 | 0.00 | 40,579.34 | 15,140.27 | 99.79% | 37.31% | 0.21% | 7,018 | 2.16 |
| 97學年 累計 | 202,410.00 | 498.61 | 0.00 | 201,911.39 | 55,507.91 | 99.75% | 27.49% | 0.25% | 31,621 | 1.76 |

(二)台北校園 (1間電腦實習室，共計17台電腦)

開放時間：週一~週五14:00~21:00

| 月份 | 開機 時數 | 故障 時數 | 維護 時數 | 可使用 時數 | 使用 時數 | 可用率 | 使用率 | 故障率 | 使用 人次 | 小時/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 2,261.00 | 0.35 | 0.00 | 2,260.65 | 771.36 | 99.98% | 34.12% | 0.02% | 803 | 0.96 |
| 6月 | 1,190.00 | 42.00 | 0.00 | 1,148.00 | 347.19 | 96.47% | 30.24% | 3.53% | 398 | 0.87 |
| 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 本期 合計 | 3,451.00 | 42.35 | 0.00 | 3,408.65 | 1,118.55 | 98.77% | 32.82% | 1.23% | 1,201 | 0.93 |
| 97學年 累計 | 18,813.33 | 47.67 | 10.00 | 18,755.66 | 4,490.27 | 99.75% | 23.94% | 0.25% | 4,924 | 0.91 |

註：1.本學期各實習室開放至6/14，期末考週6/15～6/19 8:20~21:00 僅開放B201實習室。

2.6/29起暑修期間，僅週一至週五8:20～15:50開放B203實習室。

七、推廣教育訓練課程班次及人次統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 97學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 人次 | 人時 | 人次 | 人時 |
| 公文管理系統-新增功能說明會 |  |  | 123 | 246 |
| 文件掃瞄器操作訓練 |  |  | 89 | 178 |
| 記分簿成績上傳 | 9 | 18 | 46 | 92 |
| 事故傷害登錄系統-登錄實作 |  |  | 11 | 17 |
| PhotoShop 網頁編輯 |  |  | 45 | 135 |
| 認識木馬、惡意程式、釣魚與電子交工程及其防範 |  |  | 34 | 68 |
| 資訊安全之防禦與案例分享 |  |  | 39 | 117 |
| 個人電腦基本故障排除 |  |  | 20 | 60 |
| 個人電腦基本防毒解毒 |  |  | 10 | 30 |
| 電子郵件社交工程 |  |  | 359 | 359 |
| 網站國際化專題講座 |  |  | 106 | 212 |
| EIS校務主管資訊系統使用說明會 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Visual Studio Team System2008軟體開發實作 |  |  | 25 | 350 |
| ASP.NET3.5網站開發進階(Visual Basic 2008 含AJAX, LINQ) |  |  | 48 | 672 |
| ISO20000資訊服務管理制度教育訓練 | 11 | 33 | 25 | 75 |
| 銳綸數位網站國際化專題講座 |  |  | 20 | 40 |
| 全能CSS與Ajax專業網頁設計班(Adobe CS3版) |  |  | 24 | 1008 |
| Googl搜尋引擎使用申請及設定介紹 |  |  | 24 | 48 |
| Xupper 基本操作方法 | 20 | 480 | 20 | 480 |
| EIS校務主管資訊系統軟體工具與環境使用 | 9 | 54 | 9 | 54 |
| 合 計 | 234 | 770 | 1,262 | 4,426 |

八、防毒伺服器攔毒、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

| 月份 | 各單位 | 資訊中心電腦教室暨實習室PC |
| --- | --- | --- |
|  | 防毒伺服器 攔毒(件) | 電腦報廢勘驗(件) | PC軟硬體維修(件) | 自行維修 (件) | 保養 (件) |
| 5月 | 139,432 | 99 | 172 | 98 | 2,158 |
| 6月 | 44,034 | 86 | 186 | 120 | 1,650 |
| 7月 | 151,309 | 52 | 129 | 32 | 1,201 |
| 本期 合計 | 334,775 | 237 | 487 | 250 | 5,009 |
| 97學年 合計 | 1,868,071 | 1,018 | 2,497 | 900 | 22,032 |