資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作                          (期間：94.11.01至95.01.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 (1)公文簽核系統 (雛型確認 | 92.03.15 | 92.06.15 (95.03.31) | 90% | 尚有部份功能討論中 |
|  | (系統設計 | 92.03.10 | 92.06.20 (92.09.10) | 100% |  |
|  | (程式設計 | 92.05.01 | 92.07.30 (95.03.31) | 90% | 廠商進行中 |
|  | (系統安裝與測試 | 92.12.01 | 93.04.10 (95.03.31) | 50% |  |
|  | (2)請假單系統 (雛型確認 | 92.03.15 | 92.06.15 (95.03.31) | 90% | 尚有部份功能討論中 |
|  | (系統設計 | 92.03.10 | 92.06.20 (93.06.15) | 100% |  |
|  | (程式設計 | 92.05.01 | 92.07.30 (95.03.31) | 90% | 廠商進行中 |
|  | (系統安裝與測試 | 92.12.01 | 93.04.10 (95.03.31) | 50% |  |
| 2 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 (問題諮詢120件) | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (2)協助教師上線使用 (計750位專兼任教師申請) | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (3)94學年第1學期教育訓練 | 94.10..27 | 94.11.18 | 100% | 中心負責授課，入門1梯次，進階2梯次 |
|  | (4)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 3 | 95學年度校內招生電腦作業 (1)碩博甄試 (2)碩士班 (3)碩專班 (4)大學甄選(申請入學) (5)大學甄選(學校推薦) (6)程式修訂 | 94.10.05 94.11.17 94.11.17 94.12.26 94.12.26 94.11.01 | 94.12.23 95.04.26 95.04.26 95.05.25 95.05.25 95.01.31 | 100% 10% 10% 10% 10% 100% | 本期計6件 |
| 4 | ｅ服務網系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (1)維護網頁線上計數器系統 |  |  |  |  |
|  | (2)維護學生課程表查詢系統 |  |  |  | 本期查詢：共4,696,071人次 |
|  | (3)維護學生宿舍空調計費系統 |  |  |  |  |
|  | (4)維護成績單網路申請系統 |  |  |  | 本期印製2,906張 |
| 5 | 詢價與估價系統開發 進行第2階段開發與修訂 | 94.08.30 | 95.02.28 | 90% | 依試用意見改版 |
| 6 | 辦公室自動化系統(OA) (1)系統維護及使用者問題諮詢服務 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢439件 |
| 7 | 私立學校會計制度電腦作業系統 |  |  |  |  |
|  | (1)進行94年教育部委託之軟體維護及簽約學校(36所)問題諮詢服務 (2)進行95年教育部委託之軟體維護及簽約學校(32所)問題諮詢服務 | 94.01.01 95.01.01 | 94.12.31 95.12.31 | 100% 8% | 本期計36件 本期計7件 |
|  | (3)本校會計系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 8 | 維護「學雜費管理系統」 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢2件 |
| 9 | 記分簿成績登錄預警系統 |  |  |  |  |
|  | (1)系統維護及使用者問題諮詢 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢78件 |
|  | (2)94學年上學期期中考選課資料進檔 | 94.11.02 | 94.11.04 | 100% |  |
|  | (3)94學年上學期期末考選課資料進檔 | 94.12.23 | 94.12.26 | 100% |  |
|  | (4)轉出94學年上學期期末考學期考資料 | 95.01.17 | 95.01.17 | 100% |  |
|  | (5)Web版期中及學期正式成績上傳系統上線 | 95.01.09 | 95.01.09 | 100% |  |
| 10 | 安控平台系統維護 (1)系統維護及使用者問題諮詢 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢3件 |
| 11 | (1)94年教育部社教入口網委託案程式開發維護 (2)95年教育部社教入口網委託案程式維護 | 93.10.01 95.01.01 | 94.12.31 95.12.31 | 100% 8% |  |
| 12 | 新電話語音及網路選課系統開發 | 94.11.01 | 95.04.30 | 45% |  |
| 13 | 新教學意見調查分析統計系統開發 | 94.08.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 14 | 學生教育學程處理系統開發 | 94.09.22 | 95.05.31 | 15% |  |
| 15 | 人事管理資訊系統重大更新計畫 | 94.08.01 | 96.07.31 | 18% |  |
| 16 | 蘭陽校園教務作業電腦 | 94.08.01 | 95.12.31 | 15% |  |
| 17 | 全校學術性成果資訊系統開發(教師用) | 94.11.01 | 95.02.28 | 40% |  |
| 18 | 學生網路補印繳費單系統開發 | 94.11.01 | 95.01.10 | 100% |  |
| 19 | 工讀金申請暨發放系統開發 | 94.11.15 | 95.06.30 | 12% |  |
| 20 | 台北校園教室申請系統 | 95.01.10 | 95.04.30 | 10% | 進行需求訪談 |
| 21 | 校友資訊系統 | 95.01.10 | 95.07.31 | 40% | 第一階段功能已於95年02月10日提供校友服務暨資源發展處使用 |
| 22 | 募款作業系統 | 94.11.10 | 96.03.31 | 20% | 暫緩，待「校友資訊系統」完成後再進行 |
| 23 | 配合教室代碼擴充，修訂教務系統相關程式 | 94.08.01 | 94.12.31 | 100% |  |
| 24 | 學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共184支 (2)諮詢、查核、上下檔等共215件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 25 | 人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共6支 (2)諮詢、查核、上下檔等共17件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 26 | 預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共0支 (2)諮詢、查核、安裝等共12件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 27 | 設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共115支 (2)諮詢、查核、上下檔等共18件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 28 | 學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共18支 (2)諮詢、查核、上下檔等共30件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 29 | 其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共15支 (2)諮詢、查核、上下檔共52件 | 94.11.01 | 95.01.31 | 100% |  |
| 30 | 綜所稅系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 31 | 95學年度全國身心障礙學生升大專校院甄試電腦作業 | 94.09.12 | 95.10.31 | 35% | 系統自師大轉移使用，由中心進行程式維護與修訂 |
| 32 | 校務評鑑暨校務發展資料匯報系統開發 | 94.06.01 | 94.11.30 | 100% | 「校務評鑑」94年10月18日開放使用，「校務發展」95年2月7日開放使用 |
| 33 | IDC機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 34 | IBM S/390及Z800兩台主機系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 35 | 資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 36 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 37 | 光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 38 | 完成新版光學讀卡系統各類答案卡製卡程式設計(由主機轉PC) | 94.03.30 | 94.08.15 (94.12.3) | 100% | 新增17支程式，故完成日期延後至12月。 |

二、校務系統使用趨向報告

(一)新教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 |  |  | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | .0 |  |  | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

*新教務系統於94年3月28日上線，94年4月起開始統計。

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 664.0 | 744.0 | 712.0 | 736.0 | 720.0 | 736.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 94.0 | 288.0 | 236.0 | 273.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 97.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 98.5 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | 3.8 | .0 | .0 | .3 | 6.8 | .5 | .0 | .0 | .0 | .2 | .1 | 11.2 | .1 |

*自94年6月起OA系統改Web版，全日開放使用。

*94年12月17日(中午12:00~晚上11:00)公告停機，進行硬碟重整。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

(五)記分簿成績登錄預警系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 0 | .1 | .1 | .1 | .0 | .0 | .1 | .2 | .0 | .1 | 0 | 0 | 0 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 100.0 | 98.8 | 92.1 | 100.0 | 98.7 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 3.3 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | 6.2 | .0 | 9.0 | 58.6 | .0 | 10.0 | .0 |

*94年7月15日上午8:50~下午15:00系統當機。

*94年9月30日下午3:00因停電造成電源供應器故障，10月3日上午10:30重新開放使用。

*94年12月5日淩晨1:00電源供應器故障，上午11:00 重新開放使用。

三、教學支援平台使用趨向報告

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.0 | 98.6 | 95.2 | 95.0 | 99.4 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 98.9 | 98.4 | 99.7 | 98.8 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 12.0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 6 | 18 | 15 | 10 | 11 |
| 重開機次數 | 3 | 4.3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 7.4 | 9.1 | 35.7 | 35.7 | 4.2 | 3.5 | .0 | .1 | .9 | 8.4 | 11.2 | 2.0 | 9.1 |

*無法使用時數均因平台發生多次 nhttp error 所造成。

四、網路各伺服器使用趨向報告

(一)網頁代理伺服器(PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器(HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器(DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 註1 |  |  |  |  |

(四)89學年度前大學部學生帳號伺服器(TKNET)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(五)89學年度入學學生帳號伺服器(S89)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(六)90學年度入學學生帳號伺服器(S90)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(七)91學年度入學學生帳號伺服器(S91)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(八)92學年度入學學生帳號伺服器(S92)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(九)93學年度入學學生帳號伺服器(S93)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十)94學年度入學學生帳號伺服器(S94)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 註2 |  |  |  |  |

(十一)89學年度前研究生帳號伺服器(TKGIS)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十二)畢業校友E-Mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十三)教職員E-mail伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |

(十四)淡江大學首頁搜尋引擎

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100 | 100 | 100 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .0 | .1 | .2 | .2 | .2 | .1 | .0 | .1 | .0 | .2 | 0 | 0 | 0 |

(十五)WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 100.0 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  | 註3 |  |  |  |  |  |  |

(十六)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十七)學生社團網頁伺服器 (STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |

(十八)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十九)校外宿網ADSL-Giga網路設備

| 項 目 | 月目標 | 後3月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 註4 |  |  |  |  |

備註說明：

註1：94年9月開始列入統計。

註2：94年9月新增主機(94學年度入學新生帳號主機) 。

註3：WINDOWS UPDATE 造成異常。

註4：94年9月起合併統計ADSL_91及ADSL_101兩條對接連線。

五、e服務網系統使用趨向報告

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 | .0 | .2 | .0 |

(二)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 | .0 | .0 | .0 |

(三)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .7 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 | .0 | .0 | 2.0 |

(四)松濤館冷氣控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | .0 | .2 | .0 | .0 | .0 |

(五)自強館冷氣控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .0 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | .0 | .2 | .0 | .0 | .0 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一)94年11月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B201(80) | 17421.08 | 10.35 | 538.47 | 11832.86 | 70.13% | 0.06% |
| B203(88) | 19146.89 | 31.83 | 597.40 | 8911.55 | 48.12% | 0.17% |
| B204(75) | 16373.01 | 17.24 | 327.00 | 6459.68 | 40.30% | 0.11% |
| B206(50) | 8170.43 | 36.29 | 164.82 | 4481.46 | 56.23% | 0.44% |
| B213(60) | 12014.99 | 11.11 | 284.70 | 8128.69 | 69.36% | 0.09% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 29640.00 | 124.61 | 2114.87 | 20252.04 | 73.91% | 0.42% |
| E314(85) | 32300.00 | 126.30 | 2460.16 | 8095.76 | 27.25% | 0.39% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 21:00~08:20 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 22100.00 | 82.21 | 97.31 | 9103.36 | 41.53% | 0.37% |
| E314(85) | 24083.33 | 94.34 | 77.12 | 1788.18 | 7.48% | 0.39% |

| 台北校園 開放時間：星期一～星期五 08:10 ~ 21:50 星期六 09:00 ~16:50 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 15943.30 | 0.00 | 190.97 | 2334.19 | 14.82% | 0.00% |

*淡水校園94年11月14日至11月18日為期中考週，開放E313和E314實習室供學生使用

(二)94年12月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B201(80) | 22592.27 | 50.47 | 342.96 | 16194.01 | 72.95% | 0.22% |
| B203(88) | 24829.38 | 98.21 | 596.62 | 12391.81 | 51.34% | 0.40% |
| B204(75) | 21058.65 | 80.21 | 746.56 | 9923.02 | 49.05% | 0.38% |
| B206(50) | 11940.75 | 4.03 | 141.52 | 7076.40 | 59.99% | 0.03% |
| B213(60) | 16895.95 | 4.37 | 533.47 | 11975.81 | 73.21% | 0.03% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 30628.00 | 114.76 | 2293.75 | 21688.79 | 76.86% | 0.37% |
| E314(85) | 33376.67 | 105.74 | 2010.53 | 9884.26 | 31.62% | 0.32% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 21:00~08:20 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 27404.00 | 70.04 | 156.86 | 12638.84 | 46.51% | 0.26% |
| E314(85) | 29863.33 | 77.52 | 54.21 | 3157.87 | 10.62% | 0.26% |

| 台北校園 開放時間：星期一～星期五 08:20 ~ 21:50 星期六 09:00 ~16:50 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 21515.03 | 0.00 | 256.19 | 3725.91 | 17.53% | 0.00% |

(三)95年1月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B201(80) | 5140.63 | 17.65 | 0.00 | 3841.73 | 74.99% | 0.34% |
| B203(88) | 1130.80 | 0.00 | 0.00 | 738.19 | 65.28% | 0.00% |
| B204(75) | 1932.38 | 0.17 | 0.00 | 1133.09 | 58.64% | 0.01% |
| B206(50) | 628.56 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 57.11% | 0.00% |
| B213(60) | 780.49 | 6.73 | 0.00 | 521.69 | 67.42% | 0.86% |
| E313(78) | 988.00 | 13.80 | 0.00 | 850.56 | 87.31% | 1.40% |
| E314(85) | 1076.67 | 0.00 | 0.00 | 520.32 | 48.33% | 0.00% |

| 台北校園 開放時間：星期一～星期五 08:20 ~ 21:50 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 845.27 | 0.00 | 0.00 | 141.05 | 16.69% | 0.00% |

*94學年度第1學期實習室開放至95年1月3日(1月1日(週日)開國紀念日，E313、E314暫停開放，1月2日(週一)年假，各實習室暫停開放)

*淡水校園95年1月4日至1月10日為提供學生交期末報告，開放B201實習室供學生使用

七、推廣教育訓練課程班次及人數統計

| 課 程 計 畫 名 稱 | 本期 | 94學年度累計 |
| --- | --- | --- |
|  | 班級數 | 人數 | 班級數 | 人數 |
| 資訊中心內部教育訓練課程： VB.NET Windows 應用程式設計 (第1階段) 94年11月15日至95年02月09日 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 合 計 | 1 | 36 | 1 | 36 |

八、防毒伺服器攔毒件數統計表

|  | 本期 | 94學年度累計 |
| --- | --- | --- |
| 防毒伺服器攔毒(件) | 2,098,846 | 10,313,072 |

九、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

|  | 本期 | 94學年度累計 |
| --- | --- | --- |
| 電腦報廢勘驗(件) | 388 | 758 |
| PC軟硬體維修(件) | 595 | 1,563 |
| 教室、實習室PC保養(件) | 5,441 | 10,205 |
| 教室、實習室PC維修(件) | 637 | 1,426 |