資訊

資訊中心作業統計報告

一、系統發展工作及維護工作                          (期間：94.08.01至94.10.31)

| 系 統 名 稱 | 開 始 日 期 | 預定完成 日 期 | 完 成 百分比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新辦公室自動化系統 (1)公文簽核系統 (雛型確認 | 92.03.15 | 92.06.15 (94.12.30) | 70% | 廠商已重新開發系統，將與廠商程式設計完成後之功能確認合併執行 |
|  | (系統設計 | 92.03.10 | 92.06.20 (92.09.10) | 100% |  |
|  | (程式設計 | 92.05.01 | 92.07.30 (94.12.30) | 87% | 廠商進行中 |
|  | (系統安裝與測試 | 92.12.01 | 93.04.10 (95.01.31) | 30% | 新開發系統資訊中心進行初步測試中(合格後再送請各單位測試) |
|  | (2)請假單系統 (雛型確認 | 92.03.15 | 92.06.15 (94.12.30) | 70% | 與廠商設計完成系統後之確認合併執行 |
|  | (系統設計 | 92.03.10 | 92.06.20 (93.06.15) | 100% |  |
|  | (程式設計 | 92.05.01 | 92.07.30 (94.12.30) | 85% | 廠商進行中 |
|  | (系統安裝與測試 | 92.12.01 | 93.04.10 (94.01.31) | 30% |  |
| 2 | 教學支援平台系統 (1)平台維護 (問題諮詢193件) | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (2)協助教師上線使用 (計704位專兼任教師申請) | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (3)94學年第1學期教育訓練 | 94.10..27 | 94.11.18 | 70% | 中心負責授課，共計3梯次 |
|  | (4)維護QP使用統計網頁查詢 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 3 | 95學年度校內招生電腦作業 碩博甄試 新增委託案 | 94.10.05 94.08.01 | 94.12.23 94.11.30 | 10% 40% | 計2件 |
| 4 | ｅ服務網系統維護及推廣 | 持續進行 |  | 100% |  |
|  | (1)維護網頁線上計數器系統 |  |  |  |  |
|  | (2)維護學生課程表查詢系統 |  |  |  | 本期查詢： 共4,946,071人次 |
|  | (3) (3)維護學生宿舍空調計費系統 |  |  |  |  |
|  | (4)維護成績單網路申請系統 |  |  |  | 本期印製2,685張 |
| 5 | 詢價與估價系統開發 (1)資訊中心試用 (2)進行第2階段開發與修訂 | 94.05.16 94.08.30 | 94.08.30 95.02.28 | 100% 30% | 依試用意見改版 |
| 6 | 辦公室自動化系統(OA) (1)系統維護及使用者問題諮詢服務 (2)系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢657件 |
| 7 | 私立學校會計制度電腦作業系統 |  |  |  |  |
|  | (1)進行94年教育部委託之軟體維護及簽約學校問題諮詢服務 | 94.01.01 | 94.12.31 | 85% | 本期計104件 |
|  | (2)本校會計系統維護工作 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 8 | 維護「學雜費管理系統」 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢3件 |
| 9 | 記分簿成績登錄預警系統 |  |  |  |  |
|  | (1)系統維護及使用者問題諮詢 | 持續進行 |  | 100% | 本期問題諮詢20件 |
|  | (2)94學年上學期初選選課資料進檔 | 94.09.09 | 94.09.10 | 100% |  |
|  | (3)94學年上學期加退選選課資料進檔 | 94.09.28 | 94.09.29 | 100% |  |
|  | (4)94學年上學期正式選課資料進檔 | 94.10.05 | 94.10.06 | 100% |  |
|  | (5)開發切換期中期末單/多記分欄的功能 | 94.09.19 | 94.10.17 | 100% |  |
| 10 | 安控平台系統維護 (1)系統維護及使用者問題諮詢 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 11 | 教育部社教入口網委託案程式開發維護 | 93.10.01 | 94.09.30 (94.12.31) | 85% |  |
| 12 | 軟體工具暨資料庫軟體版本更新之系統修訂 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 13 | 配合教室代碼擴充，修訂教務系統相關程式 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 14 | 學務管理資訊系統開發： 學生輔導卡登錄作業 | 93.10.15 | 94.06.30 (94.08.19) | 100% | 學生輔導卡與學籍卡整合作業系統於94年8月19日正式上線使用。 |
| 15 | 學生、課程管理資訊系統： (1)需求程式修訂共174支 (2)諮詢,查核,上下檔共237件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 16 | 人事管理資訊系統： (1)需求程式修訂共11支 (2)諮詢,查核,上下檔共18件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 17 | 預算管理資訊系統： (1)需求程式修訂共67支 (2)諮詢,查核,上下檔共3件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 18 | 設備管理資訊系統： (1)需求程式修訂共3支 (2)諮詢,查核,上下檔共46件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 19 | 學務管理資訊系統： (1)需求程式修訂共55支 (2)諮詢,查核,上下檔共61件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 20 | 其他校務相關應用資訊系統 (1)需求程式修訂共8支 (2)諮詢,查核,上下檔共40件 | 94.08.01 | 94.10.31 | 100% |  |
| 21 | 綜所稅系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 22 | 95學年度全國身心障礙學生升大專校院甄試電腦作業 | 94.09.12 | 95.10.31 | 10% | 電腦系統自師大轉移使用，由中心進行程式維護與修訂 |
| 23 | 校務評鑑暨校務發展資料匯報系統 | 94.06.01 | 94.11.30 | 90% | 「校務評鑑」94年10月18日開放使用，「校務發展」測試修訂中。 |
| 24 | IDC機房實體維運維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 25 | IBM S/390及Z800兩台主機系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 26 | 資訊安全管理系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 27 | TSM資料備份系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 28 | 光學讀卡系統維護 | 持續進行 |  | 100% |  |
| 29 | 完成新版光學讀卡系統各類答案卡製卡程式設計(由主機轉PC) | 94.03.30 | 94.08.15 (94.12.31) | 90% | 程式設計已完成，測試及修訂中。 |

二、校務系統使用趨向報告 (93年11月～94年10月)

(一)新教務系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 |  |  |  |  |  | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.5 | 100.0 |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4.0 | .0 |  |  |  |  |  | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

*新教務系統於94年3月28日上線，94年4月起開始統計。

(二)人事及預算系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 728.0 | 710.0 | 736.0 | 734.0 | 664.0 | 744.0 | 712.0 | 736.0 | 720.0 | 736.0 | 736.0 | 712.0 | 736.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

(三)OA系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 275.0 | 287.0 | 188.0 | 94.0 | 288.0 | 236.0 | 273.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 97.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 6.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .3 | 6.8 | .5 | .0 | .0 | .0 | .2 |

*94年1月10日至1月28日OA系統開放時間08:10至16:40。

*配合Web版OA系統上線，94年5月27日(PM17:00~20:00)及94年5月30日(AM8:10~12:00)關閉OA系統，進行系統轉換。

(四)設備系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 7.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |

(五)記分簿成績登錄預警系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .1 | .1 | .0 | .0 | .1 | .2 | .0 | .1 |

(六)招生試務系統

| 項 目 | 目 標 | 後3月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 97.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 100.0 | 98.8 | 92.1 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 22.5 | .1 | .4 | .1 | .1 | .1 | .1 | .0 | .1 | 6.2 | .0 | 9.0 | 58.6 |

*94年7月15日AM8:50~15:00系統當機。

*94年9月30日下午3:00因停電造成電源供應器故障，10月3日AM10:30重新開放使用。

三、教學支援平台使用趨向報告 (93年11月~94年10月)

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.6 | 100.0 | 96.0 | 95.9 | 98.6 | 95.2 | 95.0 | 99.4 | 99.5 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 98.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 8.3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 重開機次數 | 3 | 4.7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | 3.1 | .3 | 29.9 | 30.1 | 9.1 | 35.7 | 35.7 | 4.2 | 3.5 | .0 | .1 | .9 | 8.4 |

*無法使用時數均因平台發生多次 nhttp error 所造成。

四、網路各伺服器使用趨向報告(93年11月～94年10月)

(一)網頁代理伺服器 (PROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)網頁代理伺服器 (HPROXY)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)網域名稱伺服器 (DNS)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 備註 | 94年9月開始列入統計。 |

(四)89學年度前大學部學生帳號伺服器 (TKNET)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(五)89學年度前研究生帳號伺服器 (TKGIS)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(六)89學年度入學學生帳號伺服器 (S89)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(七)90學年度入學學生帳號伺服器 (S90)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(八)91學年度入學學生帳號伺服器 (S91)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(九)92學年度入學學生帳號伺服器 (S92)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十)93學年度入學學生帳號伺服器 (S93)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十一)94學年度入學學生帳號伺服器 (S94)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 備註 | 94年9月新增主機(94學年度入學新生帳號主機) 。 |

(十二)畢業校友E-Mail信箱伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十三)教職員E-mail伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |

(十四)淡江大學首頁搜尋引擎

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .2 | .2 | .1 | .0 | .1 | .0 | .2 |

(十五) WWW伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 100.0 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 | WINDOWS UPDATE 造成異常。 |

(十六)WWW2伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十七)學生社團網頁伺服器 (STUDENT-CLUB)

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十八)校務行政BBS伺服器

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720 | 740 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(十九)校外宿網ADSL-Giga網路設備

| 項 目 | 月目標 | 後三月 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 732.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 744 |
| 可使用率百分比 | 99.5 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 重開機次數 | 3 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 無法使用時間(時) | 4 | .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 備註 | 94年9月起合併統計ADSL_91及ADSL_101兩條對接連線。 |

五、e服務網系統使用趨向報告 (93年11月~94年10月)

(一)e服務網系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .8 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 |

(二)電子錢包系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .8 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 |

(三)課程查詢系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .8 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | 2.0 | .2 |

(四)松濤館冷氣控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | .0 | .2 |

(五)自強館冷氣控制系統

| 項 目 | 目 標 | 後三月 平均值 | 月 份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 開機總時數(時) |  | 736.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 672.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 | 744.0 | 720.0 | 744.0 |
| 可使用率百分比 | 98.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 不正常中斷次數 | 2 | .7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重開機次數 | 3 | .7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 無法使用時間(時) | 14.0 | .1 | .1 | .2 | .1 | .1 | .2 | .1 | .2 | .2 | .0 | .1 | .0 | .2 |

六、一般電腦教學實習室使用狀況統計表

(一) 8月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20 ~ 16:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B203(88) | 21234.22 | 37.54 | 0.00 | 1466.42 | 6.92% | 0.18% |
| B204(75) | 18169.56 | 0.00 | 0.00 | 220.19 | 1.21% | 0.00% |

| 台北校園 開放時間：星期一~星期四09:00~16:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 3472.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 1.70% | 0.00% |

*淡水校園94年8月8日至94年9月2日，開放B203、B204實習室供學生使用

*台北校園94年8月1日至94年8月11日，開放D108實習室供學生使用

(二) 9月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B201(80) | 14307.09 | 15.38 | 378.02 | 8259.55 | 59.36% | 0.11% |
| B203(88) | 15727.03 | 69.04 | 350.30 | 5175.60 | 33.81% | 0.44% |
| B204(75) | 13410.96 | 29.19 | 239.68 | 3050.99 | 23.22% | 0.22% |
| B206(50) | 6392.96 | 6.13 | 167.55 | 2386.31 | 38.37% | 0.10% |
| B213(60) | 10736.60 | 21.10 | 256.60 | 6037.85 | 57.73% | 0.20% |
| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 08:20~21:00 |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 16796.00 | 84.05 | 1344.29 | 11166.23 | 72.66% | 0.50% |
| E314(85) | 18303.33 | 148.18 | 1428.04 | 4144.70 | 24.78% | 0.81% |
| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 21:00~08:20 |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 13260.00 | 64.49 | 90.03 | 4233.17 | 32.30% | 0.49% |
| E314(85) | 14450.00 | 71.12 | 44.83 | 882.92 | 6.16% | 0.49% |
| 台北校園 開放時間：星期一～星期五 08:20 ~ 21:50 星期六 09:00 ~16:50 |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 12383.47 | 0.00 | 112.75 | 1275.98 | 10.40% | 0.00% |

*94學年度第1學期實習室自9月13日開放

*94年9月18日(週日)中秋節，E313、E314暫停開放

(三) 10月份

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期五 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| B201(80) | 20485.78 | 29.35 | 504.77 | 12966.86 | 64.99% | 0.14% |
| B203(88) | 22437.75 | 35.63 | 538.71 | 8728.42 | 39.92% | 0.16% |
| B204(75) | 19136.32 | 79.76 | 450.68 | 6228.93 | 33.48% | 0.42% |
| B206(50) | 10846.77 | 0.32 | 333.61 | 4685.90 | 44.57% | 0.00% |
| B213(60) | 15388.58 | 32.39 | 321.10 | 9293.08 | 61.81% | 0.21% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 08:20~21:00 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 28652.00 | 131.11 | 1990.57 | 19117.57 | 72.06% | 0.46% |
| E314(85) | 31223.33 | 160.82 | 2171.17 | 7787.90 | 26.96% | 0.52% |

| 淡水校園 開放時間：星期一~星期日 21:00~08:20 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| E313(78) | 23868.00 | 177.41 | 168.25 | 9086.07 | 38.63% | 0.74% |
| E314(85) | 26010.00 | 185.66 | 117.73 | 1568.79 | 6.10% | 0.71% |

| 台北校園 開放時間：星期一～星期五 08:20 ~ 21:50 星期六 09:00 ~16:50 |
| --- |
| 實習室(台) | 開機時數 | 故障時數 | 維護時數 | 使用時數 | 使用百分率 | 故障百分率 |
| D108(62) | 17779.53 | 0.00 | 259.89 | 35.06 | 1.15% | 0.00% |

*94年10月2日(週日)因颱風來襲，E313、E314暫停開放

*94年10月10日(週一)國慶日，各實習室暫停開放

七、防毒伺服器攔毒件數統計表

|  | 本期 | 94學年度累計 |
| --- | --- | --- |
| 防毒伺服器攔毒(台) | 8,214,226 | 8,214,226 |

八、個人電腦報廢勘驗及軟硬體維修件數統計表

|  | 本期 | 94學年度累計 |
| --- | --- | --- |
| 電腦報廢勘驗(台) | 370 | 370 |
| PC軟硬體維修(台) | 967 | 967 |
| 教室、實習室PC保養(台) | 4,764 | 4,764 |
| 教室、實習室PC維修(台) | 789 | 789 |